После создания миграций, моделей и настройки окружения следующим шагом для реализации сервиса проведения тендеров будет:
## Реализация слоя доступа к данным (DAO / Repository)
- Создать функции и методы для работы с базой: CRUD операции для тендеров, предложений, пользователей, организаций и отзывов.
- Использовать подготовленные модели для маппинга и удобной работы с данными.
## Реализация бизнес-логики
- Добавить бизнес-правила из описания: проверка прав пользователей (ответственные за организацию), управление статусами тендеров и предложений, кворумы для согласований и так далее.
- Внедрить логику откатов версий тендеров и предложений.
## Разработка API-эндпоинтов
- Создать HTTP-хендлеры и маршруты согласно OpenAPI спецификации, реализовать запросы /responses.
- Добавить валидацию запросов, авторизацию и обработку ошибок.
## Настройка запуска и интеграция
- Связать всё вместе: загрузка конфигурации, подключение к базе, запуск HTTP-сервера.
- Добавить логирование и мониторинг.
## Тестирование
- Написать unit и интеграционные тесты для слоёв.
- Проверить API через описанные сценарии (например, curl или Postman).
Подытоженно, сейчас необходимо перейти к разработке бизнес-логики и API на основе созданных моделей и миграций, чтобы реализовать указанный функционал сервиса и подготовить его к тестированию. Если нужна помощь с конкретным этапом, могу предоставить примеры и рекомендации.
## Детальный план разработки сервиса тендеров
## Этап 1. Подготовка и инфраструктура
- Настройка переменных окружения (SERVER_ADDRESS, POSTGRES_CONN и др.)
- Инициализация проекта: создание репозитория, базовой структуры каталогов и модулей
- Настройка и проверка подключения к базе данных Postgres
- Создание и проверка миграций для всех таблиц и перечислимых типов (ENUM)
## Этап 2. Модели и слой хранения
- Создание моделей для тендеров, предложений, версий, отзывов и решений
- Реализация метода создания, чтения, обновления и удаления (CRUD) для всех сущностей
- Реализация функций для версионности и истории изменений
- Реализация методов для работы с решениями (AddBidDecision, GetBidDecisionsCount, GetResponsibleCount)
- Валидация данных на уровне хранилища и моделей
## Этап 3. Реализация API
- Создание базового HTTP сервера и маршрутизации (chi или другой фреймворк)
- Реализация эндпоинтов:
  - GET /api/ping
  - Тендеры: создание, список, мои тендеры, редактирование, откат, изменение статуса
  - Предложения: создание, мои предложения, предложения по тендеру, редактирование, откат, изменение статуса
  - Решения по предложениям с кворумом
  - Отзывы: просмотр и добавление
- Валидация входных данных и проверка прав пользователя для каждого эндпоинта
- Обработка ошибок и возврат корректных HTTP кодов
## Этап 4. Бизнес-логика
- Имплементация кворума для согласования предложений (минимум 3 или количество ответственных)
- Автоматическое закрытие тендера при согласовании предложения
- Логика отката версии с созданием новой версии
- Управление ролями: автор предложения, ответственные за организацию
- Ограниченный доступ к просмотру и редактированию отзывов
## Этап 5. Тестирование
- Написание юнит-тестов для хендлеров и слоя доступа к данным
- Написание интеграционных тестов для основных API эндпоинтов с разными сценариями
- Тестирование пагинации, фильтрации, валидации и ошибок доступа
- Использование средств мокирования для изоляции тестов
## Этап 6. Документация
- Создание OpenAPI / Swagger спецификации для сервиса
- Генерация и поддержка актуальной документации API
- Подготовка примеров использования API
- Описание конфигурации переменных окружения и запуска сервиса
- Создание конфигурации и правил линтинга (golangci-lint или аналог)
## Этап 7. Производственная готовность
- Логирование запросов, ошибок и важных событий
- Реализация метрик и мониторинга состояния сервиса (например, Prometheus)
- Подготовка readiness и liveness проверок для оркестратора (Docker/Kubernetes)
- Обеспечение безопасности: авторизация, валидация, ограничение доступа
- Оптимизация производительности и настройка соединений с базой данных